**Отчёт
о реализации общественно полезного проекта ТОС «Каменское» в 2023 году**

1. Наименование муниципального района (городского округа): Павловский муниципальный район
2. Наименование населённого пункта: п. Каменск
3. Направление проекта: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
4. Название проекта: «Благоустройство помещения для досуговой деятельности людей пожилого возраста»
5. Основные мероприятия проекта и результаты проекта:

- проведены субботники по расчистке территории вокруг дома (удалили 9 сухих деревьев, кустарник, покосили траву и вывезли мусор);

- провели субботник по уборке внутреннего помещения дома площадью 91 м2 (убрали мусор, старую мебель и отделку);

- произвели отделку потолков в 2 (двух) комнатах общей площадью 62 м2ориентированно стружечной плитой ОСП-3 9мм;

- провели обрешечивание внутренних стен брусом 20\*40 с последующей обшивкой внутренних стен дощечкой облицованной класса А 12,5\*96\*2,5м общей площадью S=110 кв. м.;

- обшили потолки по периметру общей длиной 41 м плинтусом типа Идеал Классик Дуб мореный 70мм 2,2м.;

- провели выравнивание полов в 2 (двух) комнатах общей площадью 62 м2ориентированно стружечной плитой ОСП-3 9мм;

- в комнате площадью 32,5 кв.м. уложили линолеум BARN PINE 631М Supreme;

- в комнате площадью 29,5 кв.м уложилилинолеум Forest 916L Supreme;

- установили печь АОТ-14 тип 02 для обогрева помещений дома. Для отвода дыма установили дымоход из нержавеющей стали 0,5м d150 (430/0,8мм);

- провели монтаж электрической проводки с установкой 6 настенных выключателей, 5 двойных розеток, электрического щита ЩРН-12з (265\*310\*120) ИЭК с автоматическими выключателями (1-п 25А С ИЭК – 3 шт. и 1-п 10А С ИЭК – 2 шт.), с последующим подключением 6 светильников типа ИЭК с/д ДВО 6560--36-6500К, 4 светильников настеннных типа Евросвет Классика 22404/1 золото и 2 светильников настеннных типа Евросвет Классика 60023/1 бел.с золотом.

- произвели монтаж 5 энергосберегающих двухслойных пластиковых окон размером 1,4х1,2 м;

- обшили наружные стены дома профнастилом С-8 9003 сигнально-белого цвета толщиной 0,4 мм.

- отремонтировали деревянный забор с лицевой части дома длиной 12м.

В результате реализации проекта был произведен косметический ремонт одноэтажного деревянного дома, расположенного по адресу: 396458, Воронежская область, Павловский район,п. Каменск, ул. Центральная, д. 18, общей площадью 72,1 кв.м., а именно: провели установку пластиковых окон, выровняли пол и потолок, произвели обрешетку стен, выполнили работы по отделке пола, стен и потолка, установили печь и дымоход, провели освещение, установили светильники и розетки. С внешней стороны облицевали фасад дома профнастилом белого цвета, отремонтировали забор.

6. Сведения об участниках проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО | Роль в проекте | Вклад в реализацию проекта |
| 1 | Манохина Галина Петровна | Председатель ТОС "Каменское", руководитель проекта | Организация работы команды; распределение обязанностей; заключение договора с подрядной организацией;осуществление контроля во время выполнения работ |
| 2 | Попова Нина Алексеевна | Организатор | Оформление конкурсной документации, подготовка договоров с поставщиками продукции, работа с сайтом и СМИ,подготовка отчетной документации по итогам реализации проекта |
| 3 | Фролова Светлана Михайловна | Активист | Сбор добровольных пожертвований на реализацию проекта; организация субботника |
| 4 | Михайлова Екатерина Ивановна | Активист | Привлечение жителей п. Каменск к общественным работам; поиск организаций и ИП, участвующих в проекте |
| 5 | Куделько Валентина Ивановна | Активист | Работа в соцсетях в группе «ТОС Каменское», подготовка публикаций в муниципальную газету «Вести Придонья» |

 7.Количество благополучателей по итогам реализации проекта ТОС: 174 чел.

 8. Информация об использованных денежных средствах:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Собственные (ТОС), руб. | Привлеченные (спонсоры), руб. | Привлеченные (администрация),руб. | Грант,руб. |
| **Запланировано** | 56 210,00 | 134 956,00 | 7 550,00 | 301 000,00 |
| **Израсходовано** | 56 210,00 | 134956,00 | 7 550,00 | 301 000,00 |

9. Информация об израсходованных денежных средствах:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статья расходов | Собственные (ТОС), руб. | Привлеченные (спонсоры), руб. | Привлеченные (администрация),руб. | Грант,руб. |
| 1 | Линолеум 5м BARN PINE 631М Supreme п.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 553,00 |
| 2 | Линолеум 5м Forest 916L Supreme п.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 547,50 |
| 3 | Печь АОТ-14 тип 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 590,50 |
| 4 | Ориентированно стружечная плита ОСП-3 9мм 1,25\*2,5/78 лист | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 520,00 |
| 5 | Светильник ИЭК с/д ДВО 6560--36-6500К | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 822,00 |
| 6 | Светильник настеннный Евросвет Классика 22404/1 золото | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 916,00 |
| 7 | Светильник настеннный Евросвет Классика 60023/1 бел.с золотом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 796,00 |
| 8 | Плинтус Идеал Классик Дуб мореный 70мм 2,2м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 767,00 |
| 9 | Брус 20\*40 3м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 880,00 |
| 10 | Дымоход из нержавеющей стали 0,5м d150 (430/0,8мм) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 |
| 11 | Профнастил С- 8 9003 сигн-белый 1,20\*2м 0,4мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 864,00 |
| 12 | Дощечка облицованная 2,5м А 12,5\*96\*2,5м (2,4 м.кв.) бл. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 988,00 |
| 13 | Профиль д/гипсок. 60х27 0,5мм 3м 18шт/720 | 0,00 | 11 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Профиль д/гипсок. 28\*27 3м/24 ПН | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Подвес прям.60х27\*0,9мм (в упаковке 600 шт.) | 0,00 | 7 273,05 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Саморез ГД 3,5х55 кг | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Саморез ММ 4,2х13 кг | 0,00 | 442,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Саморез ГМ 3,5х25 кг | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Краска ВД Альфа фасадная 14кг | 0,00 | 6 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Саморез ГД 3,5х16 кг | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Цемент М-500 Евроцемент 50кг/34 | 0,00 | 2 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Асбестовый лист 1000\*800 шт. | 0,00 | 876,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Краска Престиж эмаль ПФ-115 белая 2,8кг/6 | 0,00 | 887,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Тройник н/ж 90гр d150 (430/0,8мм) | 0,00 | 1 722,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Колено н/ж 90гр d150 (430/0,8мм) | 0,00 | 828,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Адаптер стартовый н/ж 0,8мм d150\*210 | 0,00 | 1 874,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Заглушка н/ж d150 внутр | 0,00 | 229,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Сэндвич дымоход 1,0м d150\*210 (н/ж 0,8мм+н/ж) | 0,00 | 2 386,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Сэндвич-тройник н/ж 90град d150\*210 0,5мм | 0,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Зонтик н/ж d150 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Провод ВВГ нг 3\*2,5 м ГОСТ | 0,00 | 6 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Провод ВВГ нг 3\*1,5 ГОСТ | 0,00 | 5 025,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Провод ПВС 3\*4 м | 0,00 | 1 078,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Выкл авт 1-п 25А С ИЭК | 0,00 | 423,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Выкл авт 1-п 10А С ИЭК | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Гофрошланг d=20 с зондом черн.м. | 0,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Бокс ЩРН П 12мод ИЭК | 0,00 | 853,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Угол Идеал Классик внутр. дуб мореный | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Угол Идеал Классик нар. дуб мореный | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Заглушка Идеал Классик дуб мореный (пара) | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Соединитель Идеал Классик дуб мореный | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Плинтус Идеал Классик Ясень сер. 70мм 2,2м | 0,00 | 837,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Угол Идеал Классик внутр. ясень серый | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Заглушка Идеал Классик ясень серый (пара) | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Соединитель Идеал Классик ясень серый | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Саморез ГД 3,5х25 кг | 0,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Угол 30 (3м) внутр.гладкий | 0,00 | 3 542,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Саморез ГД 4,2х70 кг | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Сталь оцинк. 0,4 мм 1,25\*2,0 | 0,00 | 2 236,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Труба проф. 80\*40\*3,0мм дл.6м 12м | 0,00 | 5 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Труба проф.40\*20\*2,0мм дл.6м | 0,00 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Дымоход н/ж 1м d150 (430/0,8мм) | 0,00 | 3 843,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Линолеум 2,5м 25-431D (Комитекс лин) п.м. | 0,00 | 3 745,95 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Плинтус Wimar 852 дуб алансо | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Угол Wimar внутр. 852 дуб аланасо | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Заглушка Wimar лев. 852 дуб алансо | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Заглушка Wimar прав. 852 Дуб алансо | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Соединитель Wimar 852 Дуб алансо | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Окно пластиковое 1,4х1,2 2-х слойное энергосберегающее | 0,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Кабель АВВГ2х2,5 плоскийБ (м) ЭлПромНТ000002586 | 0,00 | 0,00 | 1600,00 | 0,00 |
| 61 | Щит ЩРН-12з(265\*310\*120)ИЭК | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 |
| 62 | Включательоднополюсный25 А | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 |
| 63 | Выключательнастенный,двойной | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 |
| 64 | Розетканакладная,двойная | 0,00 | 0,00 | 1250,00 | 0,00 |
| 65 | Лампасветодиодная50 ВТ Е27-Е406400К FeronLB-65 | 6160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Выполнениестроительныхремонтныхработ | 50050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого:** | **56 210,00** | 134 956,00 | **7 550,00** | **301 000,00** |

Председатель ТОС «Каменское»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Галина Петровна Манохина/

*подпись*

Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_